# КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящее коммерческое предложение подготовлено в рамках запроса на разработку пилотного решения (Proof of Concept, POC) для аналитики и прогнозирования электропотребления на базе облачной платформы Amazon Web Services (AWS) с использованием сервиса бизнес-аналитики Amazon QuickSight.

Потребность Заказчика заключается в оперативной проверке возможности использования Amazon QuickSight для выявления пиковых нагрузок, аномалий потребления, наиболее загруженных объектов, а также для прогнозирования электропотребления с целью недопущения превышения заявленных лимитов мощности и оптимизации разделения потребления между структурами КМГ, подрядными организациями и сторонними потребителями.

Предлагаемый подход - реализация lean POC продолжительностью 6 календарных недель на базе существующих Excel-выгрузок Заказчика (суточные и месячные отчёты) без внедрения прямых интеграций с SCADA, АСКУЭ и биллинговыми системами на данном этапе.

Ключевые возможности создаваемого решения:

- Организация защищённого Data Lake на AWS S3;

- ETL-обработка и каталогизация данных через AWS Glue и Athena;

- Интерактивные дашборды в Amazon QuickSight Enterprise с поддержкой SPICE;

- ML Insights для автоматического выявления аномалий;

- Прогнозирование потребления на 1, 3 и 6 месяцев;

- Естественно-языковые запросы через QuickSight Q / Generative BI;

- Детализация по иерархии: объект -> подстанция -> скважина;

- Сверка суточных данных с месячными отчётами.

Ориентировочная стоимость и сроки представлены в соответствующих разделах настоящего предложения.

## 1. ПОНИМАНИЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ

### 1.1. Контекст и проблематика

Заказчик является крупнейшей нефтегазовой компанией Казахстана, в структуру которой входят многочисленные производственные объекты, потребляющие значительные объёмы электроэнергии. Управление электропотреблением сопряжено с рядом вызовов:

- Риски превышения заявленных лимитов мощности, влекущие применение штрафных тарифов;

- Необходимость разделения учёта потребления между структурами КМГ, подрядчиками и сторонними организациями;

- Сложность выявления аномалий и пиковых нагрузок в условиях большого объёма данных;

- Ограниченные возможности прогнозирования на основе текущих инструментов;

- Ручной характер сверки суточных и месячных отчётов, сопряжённый с трудозатратами и рисками ошибок.

### 1.2. Целевые показатели успеха POC

| Критерий успеха | Целевое значение |
| --- | --- |
| Дашборды разработаны и согласованы с Заказчиком | 3–4 дашборда |
| Прогнозирование потребления | 1, 3 и 6 месяцев |
| Выявление аномалий | Автоматическое, с классификацией по типам |
| Сверка дневная -> месячная | Погрешность не более согласованного порога |
| Детализация | Объект -> подстанция -> скважина |

### 1.3. Исключения из объёма пилота

Настоящий обьем работ не включает:

- Интеграцию со SCADA, АСКУЭ, биллинговыми системами;

- Кастомные модели машинного обучения на SageMaker / Bedrock;

- Расчёт стоимости газа и ценообразование;

- Мобильный доступ и систему оповещений (alerting);

- Production-grade SecOps;

- Полноценную сезонную модель прогнозирования (требует 12+ месяцев истории);

## 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

### 2.1. Общая архитектура

Предлагается serverless POC-архитектура на базе AWS с использованием следующих сервисов:

| Сервис | Назначение |
| --- | --- |
| Amazon S3 | Хранение raw, curated и publish зон для Excel-файлов |
| AWS Glue / Glue Catalog | Парсинг Excel, очистка, нормализация данных, каталогизация |
| Amazon Athena | SQL-представления для аналитики и витрин данных |
| Amazon QuickSight Enterprise + SPICE | Интерактивные дашборды, семантический слой, вычисляемые поля |
| QuickSight ML Insights / Forecasting / Q | Аномалии, прогноз, авто-нарративы, NL-запросы |
| IAM, KMS, CloudTrail | Безопасность, управление доступом, аудит |

### 2.2. Схема архитектуры

### 2.3. Модель данных (звёздная схема)

Предлагается следующая структура данных:

Фактические таблицы:

- суточные показания (дата, объект, подстанция, скважина, ПУ, источник, сторона, тариф, показания, коэффициент, кВт·ч, небаланс, статус DQ);

- месячные балансы (месяц, объект, источник, сторона, итого кВт·ч, отчётный итог, расхождение).

Справочные таблицы (dimensions):

- объекты, тип, иерархия, принадлежность КМГ;

- подстанции;

- скважины;

- приборы учёта;

- источники питания (ГПЭС, общая сеть, РФЦ, прочие);

- стороны (подрядчик, третья сторона);

- тарифы;

- день, месяц, квартал, сезон;

- заявленная мощность, пороговые значения.

Служебные таблицы:

- журнал проблем качества данных.

## 3. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

### 3.1. Этапы и сроки

Общая продолжительность POC ~10 календарных недель.

3.2. Ключевые зависимости

Успешная реализация POC требует от Заказчика:

- Предоставления примеров Excel-файлов до подписания договора;

- Предоставления суточных и месячных Excel-выгрузок за период январь–июнь 2026 года (минимум 3 месяца);

- Участия в воркшопе по разбору логики расчёта месячного баланса;

- Оперативного согласования KPI, состава дашбордов и критериев успеха;

- Своевременного утверждения региона размещения данных в AWS.

## 4. СТРУКТУРА РАБОТ (WBS)

## 5. СОСТАВ КОМАНДЫ

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Project Manager | Планирование, статусы, риски, UAT, коммуникация |
| AWS Solutions Architect | Архитектура, security baseline, best practices AWS |
| Data Engineer | S3 / Glue / Athena, ETL, DQ, сверка |
| UI Developer / QuickSight Specialist | SPICE, дашборды, ML Insights, Forecasting, Q |
| QA / Data Analyst | Проверка расчётов, UAT, месячный баланс |

Итого: 5 FTE на период реализации.

## 6. ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### 6.1. Стоимость работ

| Рабочий пакет | Трудозатраты, часы | Стоимость, USD |
| --- | --- | --- |
| WP1. Запуск и анализ | 50 | $1,500 |
| WP2. Проектирование | 60 | $800 |
| WP3. Разработка и настройка | 550 | $22,000 |
| WP4. Приёмочное тестирование | 40 | $1,000 |
| WP5. Подготовка к запуску | 40 | $1,500 |
| WP6. Тестирование | 90 | $2,800 |
| WP7. Управление проектом и архитектурный надзор | 190 | $5,700 |
| ИТОГО БЕЗ РЕЗЕРВА | 1020 | ~$35,000 |

Примечание: Стоимость указана без учёта:

- Потребления ресурсов AWS (S3, Glue, Athena, QuickSight, SPICE и др.);

- Юридических и нотариальных услуг;

- Расширений объёма работ за пределами утверждённого POC.

### 6.2. Ориентировочная стоимость AWS-ресурсов

| Сервис | Ориентировочная стоимость за период POC |
| --- | --- |
| Amazon S3 | [сумма] |
| AWS Glue | [сумма] |
| Amazon Athena | [сумма] |
| Amazon QuickSight Enterprise (авторы + читатели) | [сумма] |
| SPICE (ёмкость) | [сумма] |
| ИТОГО (ориентировочно) | [сумма] |

Примечание: Точная стоимость AWS-ресурсов зависит от объёма данных, частоты обновлений и числа пользователей и будет уточнена на этапе Discovery.

## 7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

| Риск | Влияние | Меры по снижению |
| --- | --- | --- |
| Задержка с утверждением региона размещения данных | Блокировка старта работ в AWS | Не загружать данные до письменного подтверждения региона |
| Низкое качество Excel-данных | Рост трудозатрат на ETL/DQ | Предварительный анализ sample Excel до подписания договора |
| Ограниченная история (3 месяца) | Снижение точности прогноза | Позиционировать прогноз как POC baseline; запросить 12+ месяцев |
| Несходимость месячного баланса | Риск при UAT | Провести воркшоп по логике расчётов; подготовить reconciliation report |
| Расширение объёма работ (scope creep) | Рост сроков и стоимости | Жёстко зафиксировать 3–4 дашборда; изменения - через Change Request |

## 8. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

По итогам POC Заказчику передаются:

| Наименование | Формат |
| --- | --- |
| Discovery report | DOCX / PDF (на русском языке) |
| Согласованный список KPI и дашбордов | DOCX / PDF |
| Success criteria и UAT protocol | DOCX / PDF |
| ETL-скрипты и артефакты Glue / Athena | Исходный код |
| ERD и словарь данных | DOCX / PDF / диаграмма |
| QuickSight датасеты, SPICE, дашборды, Q topic | В среде AWS |
| Конфигурация ML Insights / Forecasting | В среде AWS |
| Журнал проблем качества данных (DQ issue log) | XLSX / CSV |
| Представление месячной сверки (reconciliation) | В среде AWS |
| Финальная презентация для КМГ | PPTX |
| One-pager для брифинга руководства | PDF |
| Runbook по загрузке Excel и обновлению | DOCX / PDF |
| Видео-инструкция | MP4 |
| Обучающие материалы и 2-часовой воркшоп | PPTX / проведение |
| Roadmap Phase II | DOCX / PDF |

## 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ И КОМПЛАЕНС-АСПЕКТЫ

### 9.1. Правовые основания

Реализация POC осуществляется на основании:

- Договора на оказание услуг (SOW / POC Charter);

- Соглашения о неразглашении (NDA) - при необходимости;

- Соглашения об обработке данных (DPA) - при передаче персональных данных (при наличии).

### 9.2. Обработка данных

- Данные загружаются в AWS только после письменного утверждения региона Заказчиком;

- Хранение данных - на период POC, по завершении - удаление или возврат Заказчику;

- Доступ - по принципу наименьших привилегий (least privilege), с журналированием;

- При обнаружении персональных данных (ФИО, контакты, табельные номера) - минимизация или маскировка.

### 9.3. Соответствие требованиям

- HIPAA / BAA - не применимы (данные не являются медицинскими);

- GDPR - применим только при наличии персональных данных субъектов ЕС;

## 10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

### 10.1. График коммуникаций

| Вид взаимодействия | Периодичность | Участники |
| --- | --- | --- |
| Статус-митинг | Еженедельно | PM, ключевые стейкхолдеры КМГ |
| Демонстрация промежуточных результатов | По завершении каждого этапа | Команда проекта, руководство КМГ |

### 10.2. Требования к Заказчику

Для успешной реализации POC Заказчик обязуется:

- Назначить ответственного представителя (Product Owner) со стороны КМГ;

- Обеспечить оперативное согласование документов и решений;

- Предоставить доступ к необходимым данным и экспертам;

- Участвовать в воркшопах, UAT и финальной демонстрации.

## 11. ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭТАПЫ (PHASE II ROADMAP)

По итогам успешного завершения POC предлагается рассмотрение следующих направлений развития:

| Направление | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Интеграция со SCADA / АСКУЭ | Автоматическая загрузка данных в реальном времени | Высокий |
| Интеграция с биллингом | Автоматический расчёт стоимости и выставление счетов | Средний |
| Кастомная модель прогноза (SageMaker) | Улучшение точности прогнозирования | Средний |
| Мобильный доступ | Дашборды и оповещения на мобильных устройствах | Низкий |
| Production-grade SecOps | Полноценная эксплуатационная безопасность | Высокий |
| Расширение дашбордов | Дополнительные аналитические срезы | По запросу |